1. תפקידי SCRUM ואחריות:

בהתאם להנחיות המטלה, הוגדרו תפקידי הצוות באופן רשמי:

SCRUM Master: ולדיסלב

תיאום בין חברי הצוות ומעקב אחר התקדמות הספרינטים.

Product Owner: אמג'ד

אחראי על ניהול הדרישות, קבלת החלטות מוצר, ניהול ה-GitHub והגשת המטלות.

Developers: ליאן, אמג'ד, ולדיסלב, רהף

כל חברי הצוות משתתפים בכל שלבי הפיתוח, בהתאם להנחיות הקורס.

2. עבודה לפי מטלות (Assignment 1 & 2):

Assignment 1 – שלב הדרישות והתכנון

ליאן, רהף ואמג'ד – כתיבת הדרישות (Requirements).

ליאן – ביצעה תיקונים ושיפורים לדרישות.

רהף – הכינה Use Case Diagram + Flow of Events.

כל הצוות – ביצע בדיקות ותיקונים.

אמג'ד – הקים את ה-GitHub והיה אחראי על ההגשה.

כל הצוות – השתתף בכתיבת המסמך, כאשר עיקר העבודה בוצעה ע"י ולדיסלב.

Assignment 2 – שלב התכנון המתקדם

ליאן – Activity Diagram.

אמג'ד ולדיסלב – Class Diagram.

רהף – Package Diagram + עבודה על משימות SCRUM.

ולדיסלב – Sequence Diagram.

אמג'ד ורהף - אבטיפוס

3. Product Log ו-Sprint Backlog

Product Log (רשימת משימות ראשית)

רשימת כל הפיצ'רים והמשימות בפרויקט:

ניהול הזמנות (Booking System)

מערכת תורים (Waiting List)

חישוב מחירים והנחות

מערכת כניסה (QR / Check-in)

מערכת התראות (SMS / Email)

ממשק משתמש (GUI)

שרת ותקשורת (Client-Server)

מסד נתונים (Database)

בדיקות ואינטגרציה

Sprint Backlog – תכנון שבועי (עד 17/05/2026)

שבועות 1–2 (Design Phase – הושלם)

Activity Diagram – ליאן

Class Diagram – אמג'ד ולדיסלב

Package Diagram – רהף

Sequence Diagram – ולדיסלב

שבועות 3–5 (Development Phase)

שבוע 3:

ולדיסלב – הקמת שרת (TCP/IP)

אמג'ד – התחלת סימולטור SMS/Email

ליאן – התחלת GUI

רהף – התחלת לוגיקת מחירים

שבוע 4:

ולדיסלב – חיבור למסד נתונים

אמג'ד – השלמת סימולטורים

ליאן – פיתוח מסכי משתמש

רהף – אלגוריתם רשימת המתנה

שבוע 5:

חיבור כל הרכיבים (Integration ראשוני)

תיקון באגים ראשוני

שבועות 6–7 (Testing & Submission)

שבוע 6:

בדיקות אינטגרציה – כל הצוות

בדיקות תרחישים (Use Cases)

שבוע 7:

תיקונים סופיים

אמג'ד – העלאה ל-GitHub והגשה

4. עקרונות תכנון חשובים

אין להשתמש בישות כללית בשם "System" – יש לפרק לרכיבים אמיתיים (Client, Server וכו').

יש להפריד בצורה ברורה בין:

Frontend (Client)

Backend (Server + Database)

עקביות בין דיאגרמות:

Activity Diagram חייב להתאים ל-Sequence Diagram

כל הפיצ'רים (כמו Waiting List) חייבים להופיע בכל הדיאגרמות הרלוונטיות

5. ניהול סיכונים (Risk Management)

בהתאם למסמך ההסכמות:

מתקיימות פגישות קבועות (Zoom/Discord)

מטרה:

למנוע פערי ידע

לשמור על אחידות בין הדיאגרמות

שיתוף פעולה בין חברי הצוות בכל שלב